**Project总进度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project内容 | 截止日期 | 负责人 | 被通知人 | 备注 |
| 1.确定选题方向  2.阅读paper，并确定大致project内容 | 2.14 | 全体 | 全体 | 已完成 |
| 写proposal | 2.19 | 江海 | 全体 | 已完成 |
| 熟悉MongoDB 环境及基本操作 | 2.28 | 刘畅 | 全体 | 已完成 |
| Mongodb index paper | 3.1 | 江海刘畅 | 全体 | 已完成 |
| 确定MongoDB INDEX实现基本步骤 | 2.29 | 江海 刘畅 | 全体 | 已完成 |
| project dataset | 3.6 | 江海 刘畅 | 全体 | 亟待完成 |
| document-based DB 原理 | 3.4 | 江海 | 全体 | 亟待完成 |
| 创建 database index | 3.6 | 江海 刘畅 | 全体 | 亟待完成 |
| Combine mongodb and RDBMS | 3.15 | 张溪跃 | 全体 | 待完成 |
| 基本实现MongoDB INDEX | 3.15 | 江海 刘畅 | 全体 | 待完成 |

（灰色代表已完成内容，红色为急需解决的内容，黄色为后续工作）